飞驴旅游自助网站项目进展报告

无衣团队

更新日期：2021年10月20日

致：xx大学

汇报内容：飞驴旅游自助网站项目进展

团队：无衣团队

项目经理：王纬业

项目状态报告：

自2021年9月26日项目正式开展以来，本项目团队自开发项目以来每位成员都认真完成项目要求，在10月15日前已完成开发前期的全部工作。包括用户需求开发，系统规划，概要设计与数据库设计等，同时在10月15日后也开始了正式的编程开发活动，目前已完成主页导航、登陆功能的开发工作，现在正在进行景点信息管理和地图导航功能的开发，预计在10月25日前即可完成当前正在进行的任务。并且在后续的时间内依照预先安排的项目开发计划顺利完成全部的开发任务。预计在10月26日开始订票管理功能的开发，在5个工期内完成该任务；预计于10月31日结束前一任务并开始周边娱乐推荐功能的开发，在3个工期内完成该任务；预计于11月3日结束前一任务并开始疫情快报功能的开发，在7个工期内完成该任务。于11月10日结束所有功能的开发并开始功能整合和系统测试；11月20日正式完成全部的开发与测试，完善后续收尾工作，并进行项目的最终移交。

项目开发到现在为止，确实出现了不少困难与问题。包括组内信息无法及时的进行交互，造成消息上的沟通不畅，以及因为第一次进行完整的项目开发活动，在撰写各种报告的过程中没有足够的经验，导致各种文档与报告产生格式的问题，同时在文件的命名上也出现了不一致的问题可能导致小组成员对项目理解的歧义，以及在网站的开发过程中由于对项目目标用户代表沟通交流不够，导致网站的一些前期功能设计不是很贴合用户实际修要进一步优化修改，这些都为我们项目的开发造成了些许的困扰。

我们相信可以通过加强组内的沟通，增加组内临时会议的次数来解决信息沟通不及时的问题，并且以不断修改完善手中文档解决缺少开发经验导致的文档内容出现谬误的问题。同时我们也会加强与用户代表之间的讨论来明确好网站进一步优化的方向，我们相信可以在计划好的时间内完成开发任务并成功移交于甲方。请甲方放心并期待后续开发的进展。

附件一：10月18日备忘录 记录人：王纬业

小组在开发过程中对目标网站的具体实现形式上产生了不明确的地方，使项目开发过程产生轻微延期。

附件二：10月20日备忘录 记录人; 王纬业

因文档格式不够严谨正规，数篇文档出现返工现象，需要进行修改后再行提交。