飞驴旅游自助网站

项目需求变更申请

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 飞驴旅游自助网站 |
| 开发商 | 北京信息科技大学 |
| 变更提出部门 | 北京信息科技大学无衣团队 |
| 变更提出人 | 项目组组长王纬业 |
| 变更申请时间 | 2021-10-20 |
| 变更审核领导 | 胡志奎，刘洋，李世龙 |
| 变更个数 | 3个 |
| 相关文档 | 《飞驴旅游自助网站-软件需求规格说明书v3.0》  《飞驴旅游自助网站-用户需求说明书V3.0》  《飞驴旅游自助网站-软件设计规格说明书v1.0》  《软件需求构思及描述v2.0》  《飞驴旅游自助网站-项目计划v1.0》 |

1. 变更总体情况

需求变更涉及到范围：

景点推荐模块、天气查询模块

需求变更原因：

项目组内部讨论，分组查询资料，并评估需求可行性后得出需求修改或删除的结论。

1. 变更记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录序号 | 20211020-1 | 功能模块 | 景点推荐模块 |
| 提出人 | 胡志奎 | 提出原因 | 开发组分析后与用户组沟通决定改变该项需求的所属模块 |
| 变更原因 | 业务改变 | 变更类型 | 修改 |
| 工作量 | 2个工作日 | 审核状态 | 确认实现 |
| 重要程度 | 对系统整体影响不大 | | |
| 原需求 | 在主页面显示网站推荐的经典景点 | | |
| 新需求 | 将景点推荐功能移动到景点总揽模块 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录序号 | 20211020-2 | 功能模块 | 天气查询模块 |
| 提出人 | 王纬业 | 提出原因 | 用户组需求分析与开发组实际实现沟通后决定变更该项需求 |
| 变更原因 | 需求取消 | 变更类型 | 删除 |
| 工作量 | 1个工作日 | 审核状态 | 确认实现 |
| 重要程度 | 对系统整体影响不大 | | |
| 原需求 | 用户可等录网站查询不仅当地天气 | | |
| 新需求 | 天气模块与用户实际需求不符，故删除 | | |